本科生毕业论文（设计）开题报告

姓名：陈志扬 班级：2019 学号：1904010223

指导教师：吴竞邦

毕业论文（设计）题目：

基于eBPF与VSCode插件的内核代码调试器

毕业论文（设计）开题报告：

- 选题的目的和意义

方便的源代码级调试工具，对监测程序运行状态和理解程序的逻辑十分重要，尤其是相对复杂的内核代码以及用户态、内核态的系统调用交互；高效的Rust语言跟踪能力，是Rust操作系统内核开发的必要工具，对基于Rust的操作系统教学和实验很有帮助。然而现有RISC-V、Rust实验环境搭建成本高，上手难度大，不利于初学者的内核学习与开发工作。

本项目拟实现一种基于VSCode以及云服务器的内核源代码远程调试工具：在云服务器中部署QEMU虚拟机并运行Rust操作系统，通过QEMU提供GDB接口与用户本地的网页或安装版VSCode进行连接，实现远程单步断点调试能力，提供一种对用户友好的Rust内核代码、用户态代码以及系统调用代码的调试方法。

- 本题的研究现状及开题前的准备工作

近年来，具有高度的可定制性轻量级集成开发环境，如Sublime Text、Atom和Visual Studio Code，已经迅速普及。然而，轻量级IDE对操作系统在线调试的支持非常有限。鉴于轻量级集成开发环境的日益普及，以及我们对操作系统在线调试支持的局限性的观察，我们为Visual Studio Code（最流行和最广泛使用的轻量级IDE之一）设计和实现了一个操作系统在线调试环境。

开题前，我们学习了VSCode插件开发流程和相关工具的使用，查阅了VSCode的API文档和相关论文。在调研了相关的工具链（RISC-V平台下的GNU工具链，Qemu虚拟机等）的成熟度后，我们决定以调试清华大学的教学操作系统rCore为主要目标。

三、毕业论文(设计)的进度安排

|  | 各阶段内容 | 起止时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选题，查阅文献，了解课题研究内容，复现已有成果 | 1月1日～2月22日 |
| 2 | 实现符号表支持等基本的功能模块 | 2月22日～3月1日 |
| 3 | 支持通过eBPF技术进行内核调试，准备开题报告 | 3月1日～3月20日 |
| 4 | 支持通过eBPF技术进行用户态应用程序的调试 | 3月20日～4月3日 |
| 5 | 完善调试插件，支持异步函数跟踪 | 4月3日～4月17日 |
| 6 | 完成毕业论文，参加最终答辩 | 4月17日～5月31日 |

四、毕业论文(设计)的主要内容

1. 了解eBPF程序和VSCode插件的开发流程，并搭建相关的开发环境

2. 编写基于eBPF技术的内核调试模块和消息收发模块

3. 编写一个和eBPF程序通信，并向用户提供友好的调试界面的VSCode插件

指导教师意见：

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

指导教师评分：______分

签名：_____________

2023年3月20日